九江市浔阳区社会福利院

浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目

绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024]19号

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。根据浔阳区财政局《关于开展2024年度浔阳区预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）要求，九江市浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目列入财政重点绩效评价项目。我们受浔阳区财政局委托，实施财政重点绩效评价，项目实施单位应对其提供的浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目发表绩效评价意见。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目情况

（一）项目概况

1.项目实施背景

根据九江市政府有关“拆围透绿”相关精神要求，浔阳区社会福利院围墙由于不符合“透绿”要求，被区政府予以拆除。现福利院改造工程结束，老人回迁在即，为确保老人及院落安全，对原有的围墙抓紧按要求进行修复，同时对院内的绿化及水塘环境予以提升，九江市浔阳区社会福利院向九江市浔阳区发展和改革委员会申请浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目立项，于2022年5月10日接到区发改委《关于同意浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目立项的批复》（浔发改发〔2022〕55号），批复内容为：同意浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目立项，项目建设地址位于九江市滨江东路237号，建设内容及规模为对原有围墙进行修复，同时对院内的绿化及水塘环境进行提升，项目总投资约300万元，资金来源为区财政拨款。

2.项目实施内容及情况

2022年8月15日，浔阳区财政公共资源服务中心对浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目下达《工程预算评审批复》（浔财服评字〔2022〕61号），项目财政审定价为2,639,754.47元。

该项目按2020年6月20日会议精神，根据九江市浔阳区人民政府常务会议记录摘要(57)号会议确定:依据国家发展和改委员会2018年第16号令《必须招标的工程项目规定》，对于财政预算资金投资建设的施工单项合同估算价在400万元人民币以下的建设工程项目，制定出台相关管理办法，由九江市寻阳金融投资集团有限公司依法依规实施。2022年8月11日经浔阳区社会福利院的党组（扩大）会议，确定项目施工单位为九江市寻金建设工程有限公司（归属九江寻阳金融投资集团下属公司），于2022年8月30日与施工单位签订施工合同，合同价2,639,754.47元。

该项目的主要建设内容包括：（1）绿化工程：整理绿化用地、种植土回填、苗木栽植及移栽、移植色带等。（2）园建工程：室外配套工程、基础做法、围档、栏杆、南门入口、北门铁艺门、景观平台、挡土墙、原保安亭改造、猪舍拆除、鱼塘修复和人行道铺设等。（3）保安室土建和安装工程：土石方、砌筑、门窗、屋面及防水、楼地面装饰、天棚工程和水电气系统安装工程等。（4）仓库土建和安装工程：土石方、砌筑、混凝土、门窗、屋面及防水、楼地面装饰和天棚工程等。

根据施工合同约定，项目工期为90天，计划2022年8月31日开工，计划2022年11月30日竣工（具体以监理发出的开工令为准）。根据九江市浔阳区社会福利院项目办提供的工程竣工验收报告反映，该项目于2022年11月15日整体全部完工，于2022年11月16日进行竣工验收，验收合格。

3.项目支出及资金来源情况

根据九江市浔阳区社会福利院财务账反映，截止2023年12月31日项目支出情况如下表：

单位（元）

| 序号 | 内容 | 凭证号 | 金额 | 收款单位 | 支付 依据 | 付款节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 2022/12/31记账27 | 73,500.00 | 中达建筑设计有限公司九江分公司 | 合同 | 工程签定和财评通过后付70% |
| 2 | 咨询费 | 2023/3/31 记账27 | 9,400.00 | 众赢国际咨询有限责任公司九江分公司 | 合同 | 提交确定报告时一次性支付 |
| 3 | 设计费 | 2023/4/30 记账29 | 31,500.00 | 中达建筑设计有限公司九江分公司 | 合同 | 竣工验收后结清全部设计费 |
| 4 | 监理费 | 2023/3/31 记账28 | 43,555.95 | 九江市建设监理有限公司 | 合同 | 工程完工后7日内一次性结清 |
| 5 | 工程款 | 2023/6/30 记账39 | 444,904.81 | 九江市寻金建设工程有限公司 | 合同 | 工程竣工验收支付到合同价的70% |
| 6 | 工程款 | 2023/8/30 记账16 | 300,000.00 | 九江市寻金建设工程有限公司 | 合同 |  |
| 7 | 工程款 | 2023/8/30 记账16 | 1,060,000.00 | 九江市寻金建设工程有限公司 | 合同 |  |
|  | 合计 |  | 1,962,860.76 |  |  |  |

截止2023年12月31日项目支出资金总计1,962,860.76元，其中300,000.00元来自2023年3月29日财政局与民政局联合发文的九财综指〔2023〕1号《关于下达2022年市级福利彩票公益金支持养老体系建设补助等专项资金》；其中1,060,000.00元来自2023年3月28日财政局与民政局联合发文的九财社指〔2023〕4号《关于下达2023年中央和省级彩票公益金支持社会福利事业专项资金》；最后602,860.76元是2022年通过“爱满人间 慈善一日捐”腾讯99公益活动筹集的资金。

（二）项目绩效自评情况

2023年九江市浔阳区社会福利院对浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目在预算一体化平台进行了绩效自评，绩效自评得分100分，评价等级为“优” 。

- 项目绩效目标

该项目进行围墙复建、绿化提升、水塘修复等改造工作，采取园林式设计理念，池塘、休闲广场、果树绿化交相辉映，为老年人休闲、娱乐、颐养天年提供良好场地。设计时以老人为中心，尽可能满足老人对空间环境的需求，做到布局合理、功能齐全、视野开阔，给他们带来更好的生活体验感，有效提升归属感与幸福感，并有效推动养老福利事业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

评价组通过对九江市浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目的绩效评价，综合考察专项资金和社会募捐资金的完成情况、取得的成绩及效益，了解专项资金和社会募捐资金的申报、审批、组织实施及事后监督情况，总结资金管理经验，发现资金管理及项目实施管理存在的问题，为以后资金管理和预算安排提供参考依据。

2.评价对象与范围

九江市浔阳区社会福利院负责实施的浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

我们在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

- 评价指标体系

- 评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值，形成本次项目支出绩效评价指标体系。评价指标体系的内容包括决策、过程、产出和效益四部分内容，其中：

（1）项目决策，包括立项依据的充分性、立项程序规范性、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、预算编制是否科学、资金分配是否合理等；

（2）项目过程，包括预算资金到位情况、预算资金执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等；

（3）项目产出，包括产出的数量、质量、时效、成本；

（4）项目效益，包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象的满意度等。

3.评价方法

本项目评价将运用文献法、比较法、因素分析法等多种方法从多个角度对项目进行分析。

（1）文献法：通过收集有关本项目相关的法律法规、中长期及近期规划、政策性文件等，全面了解九江市浔阳区社会福利院工作的背景，从而更好的分析浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目的成效，以及为发现存在的问题提供方向指引。

（2）比较法：通过绩效目标与实际完成值进行比较分析，以考察绩效目标完成情况。

（3）因素分析法：是指综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的各种内外部因素的方法。

4.评价标准

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段：我们在接受九江市浔阳区财政局委托后，成立绩效评价工作组，会同九江市浔阳区财政局与被评价单位九江市浔阳区社会福利院召开绩效评价前期工作会议，听取九江市浔阳区社会福利院关于浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目实施情况，细化佐证材料清单，提请九江市浔阳区社会福利院准备绩效评价相关资料，选取适宜的评价指标和评分标准。

2.实施阶段：组织进行书面评审和现场评价工作：（1）对九江市浔阳区社会福利院提供的材料或自评情况进行审核、分析；（2）抽查财务资料，核查项目资金安排、使用的情况以及合规性；（3）查阅分析九江市浔阳区社会福利院相关政策文件，评价项目决策、管理和实施过程；（4）发放调查问卷，对福利院的相关工作人员及入住的老人发放问卷，调查项目实施后园内人员的满意度情况，并对问卷结果进行统计、分析。

3.综合评价与报告阶段：整理、分析、汇总相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组对项目数据、相关信息和获得的实地调查情况进行汇总、加工、分析和评价，并进行评价打分，得出综合分值。经评价，项目综合得分86.15分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效分析

（一）决策分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值21.00分，评价得分14.50分，得分率69.05%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 9.00 | 2.50 | 27.78% |
|  | 资金投入 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 21.00 | 14.50 | 69.05% |

1．项目立项（分值6.00分，评价得分6.00分）

为响应九江市政府有关“拆围透绿”的相关精神要求以及确保福利院老人及院落安全和提升福利院生态环境，九江市浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目由九江市浔阳区社会福利院申请立项，于2022年5月10日接到区发改委《关于同意浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目立项的批复》（浔发改发〔2022〕55号）。项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分，立项程序规范。

本项指标分值6.00分，已达标，评价得分6.00分。

- 绩效目标（分值9.00分，评价得分2.50分）

根据九江市浔阳区社会福利院提供的绩效目标表反映，表中所述绩效目标表述不准确，2022年11月16日该工程已完成验收并验收合格，2023年的预期目标还确定为工程验收合格就不合理。针对浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目设置了成本指标、产出指标、效益指标和满意度四项一级指标，根据一级指标相应设置了10个二级指标，9个三级指标。

经审核，产出数量方面设置了“其余配套”指标，该指标不明确不具体，其对应的指标值“按需建设”不是具体的数量，不能反映指标数量。设置了“水塘修复”指标和“围墙”指标，该指标指向不明确，若设置为“水塘修复面积”指标和“围墙修建长度”指标更合适。

产出时效方面设置了“补助资金利用及时率”指标，该指标作为资金管理指标更适合。

经济效益方面设置了“老人入住率”指标，其对应的年度指标值为“不低于上年”表述不明确，该指标值不是为具体数值范围。

成本指标中设置了二级指标“社会成本指标”和“生态环境成本指标”，但是未设置对应的三级指标及指标值。

效益指标中设置了二级指标“社会效益指标”和“生态效益指标”，但是未设置对应的三级指标及指标值。

综上，绩效目标表述不准确、绩效指标设置上部分指标不具体，指向不明确，部分二级指标未设置对应的三级指标及目标值。

本项指标分值9.00分，扣除6.50分，评价得分2.50分。

3．资金投入（分值6.00分，评价得分6.00分）

九江市浔阳区社会福利院以浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目具体建设内容为依据，预算编制内容与项目内容基本匹配，目标明确，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学。

浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目资金按照预算及工程相关合同分配，分配合理。

本项指标分值6.00分，已达标，评价得分6.00分。

（二）过程分析

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值19.00分，评价得分13.00分，得分率68.42%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 9.00 | 9.00 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 10.00 | 4.00 | 40.00% |
| 合 计 |  | 19.00 | 13.00 | 68.42% |

1.资金管理（分值9.00分，评价得分9.00分）

由于本项目是跨年度申请资金及跨年度支付资金，绩效评价组根据截止2023年12月31日浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目实际申请支付金额确定项目预算金额，根据浔阳区社会福利院财务账面反映的收支情况确定资金到位及支出情况。

截止2023年12月31日，浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目实际申请支付金额为1,962,860.76元，实际收到的资金为1,962,860.76元，资金到位率100%，达到目标值。

截止2023年12月31日，该项目实际支出资金合计1,962,860.76元，预算执行率为100%，达到目标值100%。

项目资金使用后都经过资金使用公示，公示期为7日。

基于以上情况的分析，本项指标分值9.00分，已达标，评价得分9.00分。

2．组织实施（分值10.00分，评价得分4.00分）

九江市浔阳区社会福利院在财务制度上制定了《福利院财务管理制度》，在项目管理方面制定了《浔阳区社会福利院工程管理制度》，但未见该项目相关的管理制度，制度健全性有待提高。

在管理制度执行有效性方面，通过查阅浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目有关资料，九江市浔阳区社会福利院在项目管理、会计核算、竣工结算等方面还有进一步完善的空间。

基于以上情况的分析，本项指标分值10.00分，扣除6.00分，评价得分4.00分。

（三）产出分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值39.00分，评价得分38.65分，得分率99.10%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 15.00 | 14.65 | 97.67% |
|  | 产出质量 | 16.00 | 16.00 | 100.00% |
|  | 产出时效 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 产出成本 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 39.00 | 38.65 | 99.10% |

- 产出数量（分值15.00分，评价得分14.65分）

根据项目单位提供的项目清单，经统计，护坡面积500平方米，水塘修复面积503平方米，绿化面积6084㎡，保安室数量2栋，均超过目标值，围墙长度106米稍低于目标值120米。

本项指标分值15.00分，扣0.35分，评价得分14.65分。

2.产出质量（分值16.00分，评价得分16.00分）

福利院围墙复建及绿化提升项目于2022年11月16日竣工验收合格，园林式设计理念，乔木、灌木以及各种时令花草的栽种布局，整体上让人感觉美观和舒心；围墙的和护坡的稳固性较有效的保障了院内财产及老人的安全。

本项指标分值16.00分，已达标，评价得分16.00分。

3.产出时效（分值4.00分，评价得分4.00分）

根据项目开工报告显示计划竣工时间为2022年11月28日，该项目实际于2022年11月15日整体提前完工，于2022年11月16日经项目单位、设计公司、监理公司、施工单位四方参建责任主体现场验收，围墙复建及绿化提升项目四方单位达成一致意见，同意该项目竣工验收。

本项指标分值4.00分，已达标，评价得分4.00分。

4.产出成本（分值4.00分，评价得分4.00分）

根据项目的各合同价，社会福利院围墙复建及绿化提升项目预算金额为2,797,710.42元，截止2023年12月31日，该项目实际支出金额为1,962,860.76元，该项目还未进行竣工结算审核，目前项目支出金额未超过项目预算金额的70%，符合相关规定。

本项指标分值4.00分，已达标，评价得分4.00分。

（四）效益分析

项目效益指标从项目实施所产生的效益和受益对象对项目实施效果的满意程度考察项目效益情况，指标分值21.00分，评价得分20.00分，得分率95.24%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 社会效益 | 4.00 | 3.00 | 75.00% |
|  | 生态效益 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 可持续影响 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 满意度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 21.00 | 20.00 | 95.24% |

1.经济效益（分值4.00分，评价得分4.00分）

浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目建设完工后，各种乔木灌木以及各种时令花草的栽种及园林式的布局设计提升了园内的绿化环境，为老年人休闲，娱乐、颐养天年提供了良好的场地；安全、舒适的生活环境能提高福利院老年生活的幸福感，同时福利院注重提高服务质量，丰富文化活动，以及遵循市场规律进行运营能有效提升福利院老人的入住率。

本项指标分值4.00分，已达标，评价得分4.00分。

2.社会效益（分值4.00分，评价得分3.00分）

评价社会效益指标时我们主要从院区人员的体验感来评价的。由于项目未实施前，园区绿化面积少，鱼塘淤泥较多，来往车辆多导致空气中灰尘较多，项目实施后，福利院的绿化提升不仅为老年人提供了一个更加舒适、自然的居住环境，还有助于他们的身心健康。通过增加绿化面积，可以降低噪音污染，提高空气质量，为老年人创造一个宜人的生活空间。此外，绿化的增加还能为老年人提供更多的户外活动场所，促进他们的身体锻炼和社交互动，从而提高他们的生活满意度和幸福感、围墙的复建则增强了福利院的安全感，保护了老年人的隐私和安全，为老年人提供一个更加安静和安全的居住环境。同时，围墙的复建也能美化福利院的外观，提升整个院区的形象和价值。

本项指标分值4.00分，扣1.00分，评价得分3.00分。

3.生态效益（分值4.00分，评价得分4.00分）

该项目完成后绿化提升通过增加植被覆盖和改善绿化布局，可以有效地吸收空气中的有害物质，净化空气质量，同时增加氧气含量，为老年人提供一个更加健康的生活环境。此外，绿化还能降低噪音污染，为福利院创造一个宁静的环境，有利于老年人的身心健康。围墙复建可以更好地保护福利院的内部环境，减少外界干扰，提高福利院的安全性。围墙的设计和材料选择应考虑到生态友好性，使用环保材料，减少对周围环境的影响。同时，围墙的复建也可以作为一道景观，增加福利院的美观度，提升老年人的居住体验。

本项指标分值4.00分，已达标，评价得分4.00分。

4.可持续影响（分值4.00分，评价得分4.00分）

我们从项目完工后，通过绿化提升和围墙复建，福利院不仅能够提供一个更加舒适和安全的环境给老年人，还能通过这些措施增强福利院的可持续性，减少对环境的负面影响，实现人与自然的和谐共处。这样的措施对于提高福利院的整体环境和老年人的生活质量具有重要意义，同时也为推动绿色、可持续发展做出了贡献。

本项指标分值4.00分，已达标，评价得分4.00分。

- 5.服务对象满意度（分值5.00分，评价得分5.00分）

评价小组通过向福利院工作人员和入住的老人发放调查问卷，经统计，对福利院围墙复建及绿化提升项目改善整体美观度和居住环境的满意度为96.77%，超过目标值90%。

本项指标分值5.00分，已达标，评价得分5.00分。

五、存在的问题及建议

（一）绩效指标编制有待完善

社会福利院围墙复建及绿化提升项目的绩效目标表中部分绩效指标设置不具体明确，部分指标指向不明，设置的指标值不可衡量，部分二级指标未设置三级指标和对应的指标值，建议加强绩效管理指标编制工作，深入领会指标含义，进一步提高财政资源配置的有效性，提升绩效指标设置的科学性、前瞻性。

附件：浔阳区社会福利院围墙复建及绿化提升项目支出绩效评价表

九江浔诚会计师事务所           主 评 人：

有限责任公司

江西 • 九江

日期：2024年9月5日           主 评 人：