浔阳区政务服务中心

智能化采购云平台服务项目绩效评价报告

浔诚会绩评字[2024]***号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）《九江市人民政府办公室关于印发<九江市加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案>的通知》（九府办字〔2022〕52号）和《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号）加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为决策提供科学有力的依据。

按照《浔阳区财政局关于开展2024年度预算绩效管理评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕2号）要求，我们接受九江市浔阳区财政局（以下简称“区财政局”）的委托，对九江市浔阳区行政审批局（以下简称“行政审批局”）实施的浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

（一）立项背景

为落实“一号改革工程”优化营商环境，满足“只进一扇门，可办所有事”的“一门式”政务服务要求，全面提升政务服务质效，从企业和群众的需求出发，持续深化“放管服”改革，推进流程再造、制度集成，加快数字政府建设，推动赣政通、赣服通迭代升级，深化商事制度改革，全链条优化审批，进一步提高企业和群众办事的便捷度。

（二）实施内容

根据九江市浔阳区第十一届人民政府第14次常务会议的第4项会议议题《关于打造浔阳区新政务服务中心大厅相关工作事宜的请示》，经会议明确寻阳金融投资集团为项目的承建方。

根据公开招标（项目编码:XJZX2022-CG-006）采购结果，中移系统集成有限责任公司中标承建“智能化采购云平台服务项目”，建设内容如下：

| 序号 | 建设内容 | 具体内容/规格型号 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息基础云平台集成服务 | 综合管路云系统 | 1套 | 2,653,496.81 |
|  |  | 综合布线云系统 | 1套 |  |
|  |  | 计算机网络与安全云系统 | 1套 |  |
|  |  | 机房建设云系统 | 1套 |  |
| 2 | 公共安全云平台开发 服务 | 安全防范监控云系统 | 1套 | 569,471.69 |
|  |  | 一卡通云系统 | 1套 |  |
|  |  | 停车场管理云系统 | 1套 |  |
| 3 | 信息应用云平台开发服务 | 信息发布与排队叫号 显示云系统 | 1套 | 3,394,031.50 |
|  |  | 背景音乐云系统 | 1套 |  |
|  |  | 多媒体会议云系统 | 1套 |  |
|  |  | 税务局专用系统 | 1套 |  |
| 4 | 物联网应用开发服务 | 智慧政务大厅系统 | 1套 | 3,000,000.00 |
| 5 | 5G信息应用集成服务 | 政务线下专区设备5G服务 | 1项 | 1,000,000.00 |
| 6 | 核心交换机 | S7706 | 2台 | 304,000.00 |
| 7 | 防火墙 | USG6620E | 2台 | 84,000.00 |
| 8 | 汇聚交换机 | S5736-S24S4XC | 4台 | 184,000.00 |
| 9 | 24口接入交换机 | S5735-L24P4X-A1 | 14台 | 77,000.00 |
| 10 | 48口接入交换机 | S5735-L48T4X-A1 | 23台 | 211,600.00 |
| 11 | 万兆光模块 | 万兆单模 | 16个 | 48,000.00 |
| 12 | 千兆光模块 | 千兆单模 | 74个 | 59,200.00 |
| 13 | 无线控制器 | AC6508 | 1台 | 59,800.00 |
| 14 | 放装AP | AirEnginc5762-12 | 62台 | 124,000.00 |
| 15 | 100KVAUPS主机 | 3P100KL | 2台 | 170,000.00 |
| 合计 |  |  |  | 11,938,600.00 |

截至2023年12月27日所有软硬件都已经完成验收正常运行。

（三）预算及支出情况

浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目预算资金合计891万元，资金来源全为财政拨款资金。年度完成采购支出891万元。

项目整体由两个预算项目组成，总预算金额1,193.86万元，本次仅对其中的891万元预算项目进行绩效评价。

（四）组织管理与实施

项目建设单位：九江市寻金建设工程有限公司，成立于2003年11月4日，注册资本：3,000万人民币，统一社会信用代码9136040676336980XQ，注册地址：江西省九江市浔阳区白水湖街道花果园小区10-02号，法定代表人：乔雷。

根据《浔阳区第10届人民政府第57次常务会议纪要》关于建设工程项目相关要求，明确寻阳金融投资集团为工程装修项目、软硬件设备项目业主，负责设计、室内室外、立面、院子等工程改造项目，负责空调、电梯、灯具、强电系统、安防、信息发布、弱电系统、计算机网络、智慧大厅等软硬设备按招投标程序采购。

2022年11月寻阳金融投资集团下属公司九江市寻金建设工程有限公司将浔阳区政务服务中心智能化采购项目招标采购货物及有关服务进行公开招标，后由中移系统集成有限公司中标，中标所得金额为1,193.86万元。

2022年12月27日九江市寻金建设工程有限公司与中移系统集成有限公司签订智能化采购项目云平台服务合同，2023年12月27日项目经过相关方验收完成投入使用。

（五）绩效目标

政务服务中心大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务中心大厅智能化采购云平台服务的建设与维护，有助于减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：评价组通过对浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目专项资金进行绩效评价，综合考察专项资金的完成情况、取得的成绩及效益，了解专项资金的申报、审批、组织实施及事后监督情况，总结专项资金管理经验，发现资金管理及项目实施管理存在的问题，为以后资金管理和预算安排提供参考依据。

2. 评价对象：浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目。

3. 评价范围：本次评价范围为九江市浔阳区行政审批局2023年实施的浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目运营情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

我们在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2.评价指标体系

评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《浔阳区区级绩效评价管理办法》（浔财字〔2020〕43号）统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值，形成本次项目支出绩效评价指标体系。

评价指标体系的内容包括决策、过程、产出和效益四部分内容，其中：

（1）项目决策，包括立项依据的充分性、立项程序规范性、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、预算编制是否科学、资金分配是否合理等；

（2）项目过程，包括预算资金到位情况、预算资金执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等；

（3）项目产出，包括产出的数量、质量、时效、成本；

（4）项目效益，包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象的满意度等。

3.评价方法

本项目评价将运用文献法、比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法从多个角度对项目进行分析。

（1）文献法：通过收集有关本项目相关的法律法规、中长期及近期规划、政策性文件等，全面了解浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务的背景，从而更好的分析浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目的成效，以及为发现存在的问题提供方向指引。

（2）比较法：通过绩效目标与实际完成值进行比较分析，以考察绩效目标完成情况。

（3）因素分析法：是指综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的各种内外部因素的方法。

（4）公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段：我们在接受九江市浔阳区财政局委托后，成立绩效评价工作组。会同被评价单位九江市浔阳区行政审批局召开绩效评价前期工作会议，听取浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目实施情况，细化佐证材料清单，提请九江市浔阳区行政审批局准备绩效评价相关资料，选取适宜的评价指标和评分标准。

2.实施阶段：进行书面评审和现场评价工作；（1）对浔阳区行政审批局提供的材料或自评情况进行审核、分析；（2）抽查财务资料，核查项目资金安排、使用的情况以及合规性；（3）查阅分析浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目相关政策文件，评价项目决策、管理和实施过程；（4）发放调查问卷，对政务服务中心服务的工作人员、来办事群众发放电子问卷，调查工作人员、来办事群众对智能化采购云平台实施后的效果和满意度。并对问卷结果进行统计、分析。

3.综合评价与报告阶段：整理、分析、汇总相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组对项目数据、相关信息和获得的实地调查情况进行汇总、加工、分析和评价，并进行评价打分，得出综合分值。经评价，项目综合得分86.00分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效分析

（一）决策分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标、预算编制、资金分配四个方面考察评价项目前期准备情况，指标值分值20.00分，评价分15.00分，得分率75.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 6.00 | 2.00 | 33.33% |
|  | 资金投入 | 6.00 | 5.00 | 83.33% |
| 合计 |  | 20.00 | 15.00 | 75.00% |

1．项目立项（分值8.00分，评价得分8.00分）

1.1立项依据充分性（分值4.00分，评价得分4.00分）

浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目由九江市浔阳区行政审批局立项，项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项依据充分。

本项指标标准值4.00分，已达标，评价值4.00分。

1.2立项程序规范性（分值4.00分，评价得分4.00分）

本项目2022年4月26日九江市浔阳区发展和改革委员会印发（浔发改发〔2022〕54号）《关于浔阳区新政务服务中心维修工程项目立项的批复》同意项目立项。事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，项目文件、材料符合立项要求，立项程序较为规范。

本项指标标准值4.00分，已达标，评价值4.00分。

2．绩效目标（分值6.00分，评价得分2.00分）

2.1绩效目标合理性（分值3.00分，评价得分2.00分）

九江市浔阳区审批局作为项目主管部门，对项目的预算申报、绩效目标制定、绩效考核等进行管理。

项目设定的年度绩效目标为：“政务服务中心大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务中心大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。智能化采购项目云平台服务于群众。”该绩效目标过于笼统，未细化分解为具体工作任务，项目预期产出效益和效果不够明确。

本项指标标准值3.00分，扣除1分，评价值2.00分。

2.2绩效指标明确性（分值3.00分，评价得分0.00分）

产出质量指标“全力打造一站式审批流程，保障工程按质按量完工率”，未体现标杆值，可衡量性较差。同时未根据项目软硬件分别设置质量指标，不够细化。

产出时效指标“按合同支付”属于资金执行率，与项目产出时效无关。

社会效益指标“营造良好的营商环境”指标值为≥98%，该指标值未体现标杆值，可衡量性较差。

本项指标标准值3.00分，扣3.00分，评价值0.00分。

3．资金投入（分值6.00分，评价得分5.00分）

3.1预算编制科学性（分值3.00分，评价得分2.00分）

九江市浔阳区行政审批局未提供预算编制依据，根据九江市浔阳区发展和改革委员会印发的（浔发改发〔2022〕54号）《关于同意浔阳区新政务服务中心维修工程项目立项的批复》，智能化采购云平台服务实际需求资金为1,193.86万元，本项目整年预算仅891.00万,不足以覆盖整个采购项目。项目资金量与工作任务相不匹配，项目预算编制不够科学。

本项指标标准值3.00分，扣1.00分，评价值2.00分。

3.2资金分配合理性（分值3.00分，评价得分3.00分）

本项目为浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务部分，根据《浔阳区第10届人民政府第57次常务会议纪要》关于建设工程项目相关要求，明确寻阳金融投资集团为工程装修项目、软硬件设备项目业主，计算机网络、智慧大厅等软硬设备按招投标程序采购。本项目资金按照九江市寻金建设工程有限公司与中移系统集成有限公司签订的《原九江桥工段办公大楼装修及改建项目智能化采购项目云平台服务合同》采购内容进行分配，资金分配较为合理。

本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分

（二）过程分析

- 项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值20.00分，评价得分17.00分，得分率85.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 10.00 | 8.00 | 80.00% |
|  | 组织实施 | 10.00 | 9.00 | 90.00% |
| 合 计 |  | 20.00 | 17.00 | 85.00% |

- 1．资金管理（分值10.00分，评价得分8.00分）

- 1.1资金到位率（分值3.00分，评价得分3.00分）

- 项目预算安排资金891.00万元，实际到位891.00万元，资金到位率100%。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 1.2预算执行率（分值3.00分，评价得分3.00分）

- 本项目年初预算891万元，实际到位资金891.00万元，年末实际支付891万元，预算执行率100.00%。

- 本项指标标准值3.00分，已达标，评价值3.00分。

- 1.3资金使用合规性（分值4.00分，评价得分2.00分）

- 本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；评价组抽查了本中心财务凭证，抽查的部分资金拨付有完整的审批程序和手续，2023年11月14日区发改委、区住建局、区财政局、区教体局、区城管局、区卫健委、区农水局、区行政审批局、各街道办事处、区城投公司召开浔阳区债券资金管理会议，经会议商讨，为防止债券资金沉淀，加快债券资金支出进度，保障各民生领域财政投入。经会议研究同意，决定本项目资金由区城投公司委托付款给施工方。经查阅支付凭证，2023年11月27日浔阳区行政审批局将款项891万元支付到九江市浔阳区城市建设投资有限公司，截至本次绩效评价期间九江市浔阳区城市建设投资有限公司仍未支付相关项目款项。

- 本项指标标准值4.00分，扣2.00分，评价值2.00分。

- 2．组织实施（分值10.00分，评价得分9.00分）

2.1管理制度健全性（分值1.00分，评价得分0.00分）

浔阳区行政审批局没有针对项目制定专门业务管理制度和专项资金管理办法，相关规章制度不够健全、不够完整。

本项指标标准值1.00分，扣1.00分，评价值0.00分。

2.2政府采购规范性（分值1.00分，评价得分1.00分）

浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目采购经过预算申请、投资评审、公开招标、合同签订，采购流程规范合规。

本项指标标准值1.00分，已达标，评价值1.00分。

2.3合同管理完备性（分值1.00分，评价得分1.00分）

根据《浔阳区第10届人民政府第57次常务会议纪要》关于建设工程项目相关要求，明确寻阳金融投资集团为工程装修项目、软硬件设备项目业主，负责设计、室内室外、立面、院子等工程改造项目，负责空调、电梯、灯具、强电系统、安防、信息发布、弱电系统、计算机网络、智慧大厅等软硬设备按招投标程序采购。项目实际承建由寻阳金融投资集团下属子公司九江市寻金建设工程有限公司进行公开招标后确定承包单位，经严格审批后，九江市寻金建设工程有限公司与中移系统集成有限公司签订了《原九江桥工段办公大楼装修及改建项目智能化采购项目云平台服务合同》，合同包含了服务内容、服务期限、服务质量和付款进度等主要条款，项目于2023年12月27日经各方单位确认完成了交付验收，相关方面均严格按照合同约定履行，合同管理较为完备。

本项指标标准值1.00分，已达标，评价值1.00分。

2.4项目质量可控性（分值6.00分，评价得分6.00分）

项目合同约定了维保、质保等相关事项，且系统建设验收合格后，如平台服务具有阶段性的，在每阶段服务重新启用前，必须进行免费检测、联调，确保系统在每阶段服务期间正常使用。每阶段服务期间，卖方服务人员必须在现场驻场服务，随时处置突发情况，项目质量可控性较高。

本项指标标准值1.00分，已达标，评价值1.00分。

2.5制度执行有效性（分值6.00分，评价得分6.00分）

我们查阅了浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目有关的会计凭证、中标通知书、中标结果确认函、与中标企业签订的合同、验收单等资料。项目的执行过程符合相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料已经及时归档，项目实施采购的软硬件设备已经正常投入使用，项目的各项制度执行良好。

本项指标标准值6.00分，已达标，评价值6.00分。

（三）产出分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值30.00分，评价得分30.00分，得分率100.100%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
|  | 产出质量 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
|  | 产出时效 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 产出成本 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 30.00 | 30.00 | 100.00% |

- 1．产出数量（分值10.00分，评价得分10.00分）

- 2023年12月27日，浔阳区政务服务中心的云平台服务项目完成验收并投入使用，通过现场盘点数量、查看运行情况，各设备使用情况如下：具体为：

| 序号 | 建设内容 | 计划产出数量 | 实际产出数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 综合管路云系统 | - 1 | - 1 |
| - 2 | 综合布线云系统 | - 1 | - 1 |
| - 3 | 计算机网络与安全云系统 | - 1 | - 1 |
| - 4 | 机房建设云系统 | - 1 | - 1 |
| - 5 | 安全防范监控云系统 | - 1 | - 1 |
| - 6 | 一卡通云系统 | - 1 | - 1 |
| - 7 | 停车场管理云系统 | - 1 | - 1 |
| - 8 | 信息发布与排队叫号显示云系统 | - 1 | - 1 |
| - 9 | 背景音乐云系统 | - 1 | - 1 |
| - 10 | 多媒体会议云系统 | - 1 | - 1 |
| - 11 | 税务局专用系统 | - 1 | - 1 |
| - 12 | 智慧政务大厅系统 | - 1 | - 1 |
| - 13 | 核心交换机 | - 2 | - 2 |
| - 14 | 防火墙 | - 2 | - 2 |
| - 15 | 汇聚交换机 | - 1 | - 1 |
| - 16 | 24口接入交换机 | - 14 | - 14 |
| - 17 | 48口接入交换机 | - 23 | - 23 |
| - 18 | 万兆光模块 | - 16 | - 16 |
| - 19 | 千兆光模块 | - 74 | - 74 |
| - 20 | 无线控制器 | - 1 | - 1 |
| - 21 | 放装AP | - 62 | - 62 |
| - 22 | 100KVAUPS主机 | - 2 | - 2 |

- 本项目软硬件项目均已按计划完成，计划完成率100%。

- 本项指标标准值10.00分，已达标，评价值10.00分

- 2．产出质量（分值10.00分，评价得分10.00分）

- 2.1软硬件验收合格率（分值5.00分，评价得分5.00分）

- 本项目软件及硬件于2023年12月27日已经按照相关程序完成了验收，项目验收报告显示：验收小组听取了建设单位、承建单位、使用单位对项目建设使用情况的报告，查阅验收文档，经现场质询交流，一致认为项目建设按合同要求完成，符合用户需求，运行稳定。项目验收资料齐全，用户意见表完备，合理规范，验收合格。

- 本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分

- 2.2软硬件设备使用情况（分值5.00分，评价得分5.00分）

- 根据项目单位提供的本项目实施材料，软件投入运行后，系统运行日志显示，截至评价日，未发生系统崩溃或系统错误响应、数据泄露、数据损坏、网络攻击等系统风险，项目完成后运行情况良好。

- 本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分

- 3．产出时效（分值5.00分，评价得分5.00分）

- 九江市寻金建设工程有限公司跟中移系统集成有限公司签订的智能化采购项目云平台服务合同约定，本项目应于2023年2月27日前完成完成环境搭建并进入平台服务期。2023年12月27日本项目经过平台服务期后已经按照相关程序完成了验收，项目完成较为及时。

- 本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分

- 4．产出成本（分值5.00分，评价得分5.00分）

- 浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目预算成本891万元，实际支出成本891万元，成本控制率100.00%，未超出预算安排，成本控制较好。

- 本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分。

（四）效益分析

项目效益指标从项目实施所产生的效益和受益对象对项目实施效果的满意程度考察项目效益情况，指标分值30.00分，评价得分24.00分，得分率80.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 10.00 | 9.00 | 90.00% |
|  | 可持续影响 | 10.00 | 5.00 | 50.00% |
|  | 满意度 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 30.00 | 24.00 | 80.00% |

- 1．社会效益（分值10.00分，评价得分9.00 分）

- 项目实施后，浔阳区政务服务中心审批业务流程得到明显的系统优化，依托于云平台系统的应用，各业务审批的流程及时间得到了明显的缩短和减少。通过向办事人员发放调查问卷，统计数据结果如下：

| 问题 | 非常便捷/有显著提升 | 便捷/小幅度提升 | 一般/无 | 不便捷/小幅度降低 | 非常不便捷/大幅度降低 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您感觉政务服务中心大厅智能化自助服务设备是否使用便捷？ | 14 | 4 | 1 |  |  | 19 |
| 政务服务中心的智能化云平台对您的办事效率是否有帮助？ | 16 | 3 |  |  |  | 19 |

- 根据非常满意10分，满意8分，一般5分，不满意不得分，计算实际得分与总分的比值，办事市民对政务服务中心大厅智能化自助服务设备使用好评率为93.16%，政务服务中心的智能化云平台对办事市民的办事效率提升好评率为96.84%。项目实施社会效益较好。

- 本项指标标准值10.00分，扣1分，评价值9.00分

- 2．可持续影响（分值10.00分，评价得分5.00 分）

- 2.1建立运维保障体系（分值5.00分，评价得分5.00 分）

- (国发〔2022〕14号）文明确提出，“加快构建标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的全国一体化政务大数据体系”、“构建智能集约的平台支撑体系”、“探索建立政务云资源统一调度机制，加强一体化政务云平台资源管理和调度”、“强化电子政务网络统筹建设管理，促进高效共建共享，降低建设运维成本”，打造“1个平台+1个团队+1套制度”的运维体系。经查阅、访谈项目单位相关资料和对项目单位实体大厅窗口反馈了解，项目实施后，建立了专门的运维团队，并制定了相应的运维管理制度，经查阅项目2024年的运维记录及档案，项目运维情况较好。运维保障体系较完善。

- 本项指标标准值5.00分，已达标，评价值5.00分

- 2.2建立系统操作人员培训体系（分值5.00分，评价得分0.00 分）

- 本项目采购合同约定，中移系统集成有限公司需要在质保期内为政务服务中心就各云平台系统对政务服务中心工作人员进行相应的技术培训，并指派专人负责售后服务事宜，协助建立系统操作人员培训体系，针对性提升政务团队成员的技术能力和服务水平，不断提升网上政务服务水平。根据现场访谈及查找相关资料浔阳区行政审批局未建立针对各云平台的系统操作人员培训体系，中移系统公司未提供相关的系统培训记录，项目系统操作人员培训体系未建立，培训情况完成较差。

- 本项指标标准值5.00分，扣5.00分，评价值0.00分

- 3．满意度（分值10.00分，评价得分10.00 分）

为了调查满意度，评价组制定了调查问卷并广泛的发放调查问卷，回收了48份有效问卷，其中29份为单位工作人员，19份为办事市民。具体满意情况如下：

| 问卷内容（单位工作人员） | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对政务服务中心的信息基础云平台集成服务是否满意？ | 26 | 3 |  |  |  | 29 |
| 2.您对政务服务中心的安全防范监控、一卡通云、停车场管理云系统的功能是否满意？ | 26 | 3 |  |  |  | 29 |
| 3.您对政务服务中心的信息发布与排队叫号显示云系统是否满意？ | 25 | 4 |  |  |  | 29 |

按照非常满意10分，满意8分，一般5分，不满意或非常不满意不得分，同时根据人数权重，经综合计算单位工作人员满意度为97.70%。

| 问卷内容（办事市民） | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对政务服务中心的信息基础云平台集成服务是否满意？ | 16 | 2 | 1 |  |  | 19 |
| 2.您对政务服务中心的安全防范监控、一卡通云、停车场管理云系统的功能是否满意？ | 15 | 4 |  |  |  | 19 |
| 3.您对政务服务中心的信息发布与排队叫号显示云系统是否满意？ | 15 | 4 |  |  |  | 19 |

按照非常满意10分，满意8分，一般5分，不满意或非常不满意不得分，同时根据人数权重，经综合计算办事市民满意度为95.61%。

本项指标标准值10.00分，已达标，评价值10.00分

- 五、存在的问题及建议

（一）绩效指标编制有待完善

项目预算编制存在指标不够细化，在设置绩效指标前，没有对项目的背景、目标、实施过程和预期成果进行深入细致的调研。导致项目目标不明确，难以将其转化为具体的绩效指标。部分绩效指标三级指标与二级指标内容相关度不高，部分绩效指标目标值未提供可衡量的对比数据。

- 建议加强绩效管理指标编制工作，进一步提高财政资源配置的有效性，提升绩效指标设置的科学性、前瞻性。

- （二）操作人员专业化培训有待强化

- 项目投入运行后未建立关于各云平台系统的操作人员专业化培训体系，无法使操作人员快速熟练掌握智能化信息云平台的各项功能和操作流程，无法快速提升操作人员的问题解决能力和故障排除能力。

- 建议完善相关云平台系统的专业化培训体系，持续培育云平台系统的专业化人才。制定能够高效运行的管理制度，保障项目能够的高效长远的运行。

附件：项目支出绩效评价表

九江浔诚会计师事务所           主评人：

有限责任公司

江西 • 九江

日期：2024年9月  日           主评人：